**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТЕПЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕЛЮБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17 февраля 2014 года № 6 пос. Тепловский

**Об утверждении муниципальной**

**Программы « Проведение**

**реконструкции водопроводных сетей**

**в Тепловском муниципальном**

**образовании на 2014-2019 гг.»**

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тепловского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную Программу «Проведение реконструкции водопроводных сетей в Тепловском муниципальном образовании на 2014-2019 г.г.» согласно Приложению 1.

2. Обнародовать настоящее постановление в специальных местах для обнародования с 18.02.2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования .

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тепловского

муниципального образования А.П.Глазков

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

от 17.02.2014 года № 6

**Муниципальная программа**

**«Проведение реконструкции водопроводных сетей в Тепловском муниципальном образовании Перелюбского муниципального района Саратовской области на 2014- 2019г.г.»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Наименование Программы** | *Муниципальная Программа « Проведение реконструкции водопроводных сетей в Тепловском муниципальном образовании на 2014- 2019г.»* |
| **2** | **Дата ее утверждения** | *17 февраля 2014 года* |
| **3** | **Заказчик Программы** | *- Администрация Тепловского муниципального образования* |
| **4** | **Основной разработчик** | *- Администрация Тепловского муниципального образования* |
| **5.** | **Цели и задачи Программы** | *- Основной целью Программы является повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения.* |
| **6** | **Важнейшие** **показатели** | *- Обеспечение ремонта существующей водопроводной сети*  *в соответствии с существующими нормативами;*  *- обслуживание и проведение текущих ремонтов насосной станции, оборудования насосной станции, систем трубопроводов* |
| **7** | **Сроки реализации** | *2014-2019 гг.* |
| **8** | **Исполнители Программы** | *- подрядные организации*  *привлекаемые на конкурсной основе* |
| **9** | **Объемы и источники** **финансирования** | *Бюджеты всех уровней* |
| **10** | **Система организации**  **контроля за исполнением** **Программы** | *Текущий контроль осуществляется профильной*  *постоянной комиссией* |

**Введение**

Анализ состояния систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах муниципального образования подтверждает необходимость системного программного подхода к обеспечению полноценного и безопасного питьевого водоснабжения населения Тепловского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования систем водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования, а также безопасное обеспечение питьевой водой населения муниципального образования.

Программа предусматривает как решение задачи ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения, в связи с чем повысятся качество предоставляемых услуг населению по водоснабжению и водоотведению, эффективность и надежность работы систем водоснабжения и водоотведения.

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

# программно-целевым методом

Кризисное состояние водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования обусловлено неэффективной системой управления, неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием услуг, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями воды.

Общая протяженность водопроводных сетей на территории Тепловского муниципального образования Перелюбского муниципального района составляет 7.6 км.

Изношенность сетей водоснабжения и канализации превысила критический уровень и составляет 70-75 процентов.

Техническое состояние инженерной инфраструктуры характеризуется высоким (более 68 процентов) уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями питьевой воды.

В настоящее время планово-предупредительный ремонт уступил место вынужденным аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в два-три раза выше. Следствием этого явилось обострение проблемы снабжения населения муниципального образования питьевой водой, дефицит мощностей водоотведения и очистки сточных вод, повсеместный перерасход топливно-энергетических ресурсов. Одна из причин сложившейся ситуации заключается в том, что водопроводно-канализационное хозяйство поселения не имеет серьезных экономических стимулов к оптимизации структуры тарифов и снижению нерациональных затрат материально-механических ресурсов

Создание условий для притока частных инвестиций могло бы кардинально изменить финансовое положение в отрасли.

# 2. Основные цели и задачи Программы

Главными целями Программы являются улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат.

Основными задачами Программы являются:

- оценка состояния сетей водоснабжения и водоотведения расположенных на территории Тепловского муниципального образования;

- снижение издержек и повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения, формирование инвестиционной привлекательности водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования;

- оказание государственной поддержки процесса модернизации водопроводно-канализационного хозяйства поселения на основе современных технологий и материалов путем предоставления бюджетных средств.

# 3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в период 2014-2019 годов.

# 4. Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на реализацию задач по каждому из направлений. Основой настоящей Программы является система взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих необходимое количество и качество водных ресурсов в водоисточнике, подготовку воды при несоответствии ее качества нормативам, подачу населению качественной питьевой воды в необходимом количестве:

- развитие систем централизованного водоснабжения, а также реконструкция систем централизованного водоснабжения поселения с доведением норм водопотребления и качества воды до нормативных;

- работы по реконструкции водозаборов из поверхностных водоисточников.

# 5. Механизм реализации Программы

Основным назначением программных мероприятий является решение одной из главных социальных задач - обеспечение населения качественной питьевой водой в необходимом количестве.

Для успешного осуществления намеченных Программой мероприятий должны быть использованы:

- финансирование за счет бюджетных средств всех уровней;

- система лицензирования водопользования;

- средства частного бизнеса;

- средства населения.

В связи с этим для реализации Программы предполагается использование широкого спектра экономических, организационных и правовых мер:

- предоставление средств областного бюджета (прогнозно) и местного бюджетов на модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства поселения, предоставление гарантий и иные формы поддержки привлечения заемных финансовых средств.

Отбор исполнителей Программы должен осуществляться муниципальным заказчиком.

# 6. Ресурсное обеспечение Программы

Затраты на модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства ориентированы на проведение работ по реконструкции и строительству систем водоснабжения и водоотведения.

Общая потребность в затратах на реализацию Программы составит -

22672,423 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 100,00 тыс. руб.

Приоритетными направлениями указанных работ являются:

- реконструкция водоводов и уличных водопроводных сетей в Тепловском муниципальном образовании;

# 7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Порядок реализации Программы и контроля за ходом ее выполнения определяется в соответствии с порядком разработки и реализации областных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 3 июня 2003 года N 61-П.

Система управления Программой включает:

-организационное обеспечение;

-экономические рычаги воздействия;

-правовые рычаги воздействия;

- информационное обеспечение.

Ответственными за реализацию соответствующих разделов Программы являются:

- отдел строительства, администрация Тепловского муниципального образования совместно анализирует и координирует ход выполнения мероприятий Программы. Ежегодно ответственные за исполнение Программы подготавливают и представляют бюджетные заявки в финансовое управление администрации муниципального района, предложения по финансированию Программы в соответствии с утвержденными программными мероприятиями. Финансовое управление администрации муниципального района, на основании заявок формируют проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год с распределением по ведомственной структуре расходов.

Заказчик Программы на основании принятого решения о районном бюджете на очередной финансовый год на конкурсной основе определяет исполнителей программных мероприятий.

Ежегодно заказчик подготавливает и представляет в районное Собрание доклад о ходе реализации Программы за прошедший год, а также предложения о внесении изменений, продлении срока действия Программы, завершении или прекращении работ.

# 

# 8. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Модернизация водопроводов и уличных водопроводных сетей позволит предотвратить перебои с водоснабжением, устранить потери очищенной воды и, как следствие, избежать значительного повышения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения;

Таким образом, Программа имеет большую социальную значимость. В результате выполнения программных мероприятий значительно улучшится обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой, что благотворно скажется на экологическом и эпидемиологическом состоянии района и здоровье граждан.

**Таблица № 1**

**СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**на 2014-2019 гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Мероприятия** | **Исполнитель** |
|
| **1.** | Составление плана работ по содержанию водопроводных сетей | Администрация Тепловского муниципального образования |
| **2.** | Проведение обследования, разработка проектно-сметной документации | Комиссия, проектная организация |
| **3.** | Проведение работ по ремонту водопроводных сетей:  Ул.Интернациональная – 550 м.,  ул. Набережная – 1,9 км.,  ул. Рабочая -1.15 км.,  ул. Споривная -900 м.,  ул. Школьная -650 м.  ул.Центральная -950 м  ул.Садовая -900 м,  ул.Советская -650 м. | подрядные организации |