Администрация

Натальиноярского муниципального образования

Перелюбского муниципального района Саратовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   29 января 2018 года      №3                                  с. Натальин Яр

О  проведении противопаводковых

мероприятий и мерах по обеспечению

безаварийного пропуска паводка 2018года

на территории Натальиноярского муниципального

образования Перелюбского муниципального

района Саратовской области

В целях организации и проведения работ по безаварийному пропуску и своевременному задержанию паводковых вод в 2018 году, обеспечения бесперебойной деятельности предприятий, учреждений, организаций, безопасности, жизни людей, сохранности от разрушения дорог. мостов, гидротехнических сооружений и иных объектов на территории Натальиноярского МО, руководствуясь Уставом Натальиноярского муниципального образования:

- Создать паводковую комиссию Натальиноярского МО по подготовке и пропуску весеннего паводка в составе согласно приложению №1.

- Утвердить план  мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка 2018 года (приложение №2).

- Работу паводковой комиссии осуществлять в соответствии с перечнем мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка 2018 года.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Натальиноярского

муниципального образования                                               Г.И.Аимбетов

Приложение № 1

к распоряжению № 3

от  08.02.2018  года

СОСТАВ

паводковой комиссии на территории НатальиноярскогоМО

|  | Телефоны: Рабочий/домашний |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии |  |  |
| Аимбетов Г.И. | 34-6-45 89873503162 | Глава администрации Натальиноярского МО |
| Зам. председателя комиссии |  |  |
| Кубжасаров С.К. |  | Главный энергетик "Красноармеец" |
| Члены комиссии: |  |  |
| Сарыев А.Г. | 89873782798 | Водитель |
| Кубжасаров К.Ж. | 34-6-31 | Механизатор |
| Демичев И.В. | 89873743948 | УУИП |
| Султанбеков Б.К. | 34-6-46 | зам. председателя СХПК "Васильевский" |
| Холодович НФ. |  | механизатор |

Приложение № 2

к распоряжению №3

от  08.02.2017 года

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению безаварийного пропуска паводка в 2017 году на территории Натальиноярского муниципального образования

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Откорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации паводковых явлений, уточнить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий. | 19.03.2017 г. | Глава администрации Натальиноярского МО Г.И.Аимбетов. |
| 2. | Провести осмотр плотин, валов, гидротехнических сооружений, организовать работы по расчистке от снега водосборных труб, каналов, проходов. разработать мероприятия по безопасному пропуску паводковых вод и наполнению водоемов для водоснабжения потребителей. | 20.03.2017г. | Глава администрации Натальиноярского МО Г.И.Аимбетов. |
| 3. | Расчистка межпоселковых дорог от талого снега, очистка водозаборных трубопроводов, находящихся под автодорожным покрытием. | 19.03. по 23.03. 2017 г. | Глава администрации Натальиноярского МО Г.И.Аимбетов. |
| 4. | Очистка от снега водосборных труб, каналов, обходов в с. Натальин Яр, х.Богдановка.х.Тараховка | 19.03. по 23.03. 2017 г. | Глава администрации Натальиноярского МО Г.И.Аимбетов. |
| 5. | Спланировать необходимые заседания паводковой комиссии в период весеннего паводка 2014 года с целью координации проведения противопаводковых мероприятий, сбора и представления оперативной информации. | Весь период | Глава администрации Натальиноярского МО Г.И.Аимбетов. |
| 6. | Определить места расселения населения во время затопления | 14.03. 2017 г. | Глава администрации Натальиноярского МО Г.И.Аимбетов. |